# 建木枝产品方案与竞品分析

两案合并与公开资料核验｜2026年9月23日

本文依据《建木枝.docx》《Teamup(1).docx》和报名表第4—5题编写。建议保留项目方向，将产品收窄为课程小组作业的交付协作工具：从题目要求出发，经人工确认分工、成果提交与验收，形成可核对的协作记录和汇报材料。

本次完成的是方案完善和公开资料检索，未开发原型、注册试用竞品、联系客户或验证付费。下文的本产品功能均为建议设计；时间、规模、报价和验收阈值均为待测试假设。竞品官网和开发者介绍只能证明公开定位与宣称，不能证明实际效果、客户数量或商业成功。

# 两份方案如何合并

| 比较项 | Teamup | 建木枝 | 合并决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户与场景 | 课程作业、大创、社团 | 大学生复杂任务协作 | 首批仅覆盖需要分工并汇总报告或PPT的课程小组 |
| 任务启动 | 拆解、认领、子截止时间 | AI拆解并分工 | AI给草案；人确认交付要求、负责人和时间 |
| 执行过程 | 看板、打卡、进度 | 可视化可交互看板 | 保留看板；取消强制日常打卡，以交付事件更新 |
| 成果管理 | 文件上传、类Git版本 | 上传并审核完成度 | 历史版本留存，人工确认是否达到约定要求 |
| 成员权限 | 邀请链接加入 | 管理者与参与者模式 | 项目角色分权；不引入复杂企业席位制度 |
| 协作呈现 | 自动贡献度报告 | 导出分工图表适配PPT | 导出有证据的分工与交付记录，不自动判定贡献率 |

两案共同缺少需求证据、接入成本设计和真实购买理由。建木枝的AI拆解和汇报导出可以补齐首尾环节，Teamup的任务与文件记录则支撑中间过程。合并重点应是打通流程，不是叠加更多页面。

原方案中的“痛点真实”“销售容易落地”“价格低廉”“精准贴合需求”均须改为待验证假设。“便捷易上手、美工精美”可以作为设计目标，但不能单独当作已成立的竞争优势。

# 竞品名称核验与直接同类

首先修正原有竞品名单。以“智组AI”“智组 AI 小组作业”等关键词检索，暂未找到能够确认产品身份的官方来源；不应继续引用其功能或规模，也不能据此断言产品不存在。检索到的Teamcast.ai官网是AI招聘平台，涉及候选人筛选与面试，并非学生作业管理工具；若原方案指另一款同名产品，需要补充准确链接。[S1]

| 产品与证据 | 已核实的公开信息 | 与本产品的关系及限制 |
| --- | --- | --- |
| TeamFlow AI Demo；开发者参赛帖 | 大学生分工、看板、贡献度量化；帖内提供Demo压缩包，并说明未来接入大模型 | 直接概念竞品；不能把名称里的AI理解为已完成在线大模型集成，也未验证其多人协作及付费能力。[S2] |
| GroupWorks；官方产品导览 | 面向高校教学，展示偏好调查、组队、共同签署约定和同伴评价；列出免费与教师付费层级 | 直接场景竞品，但入口偏教师组织课程；导览示例不是效果数据，未实测生产功能。[S3] |

TeamFlow AI说明“学生场景＋智能分工＋看板＋贡献报告”已有公开同类构想。开发者自述的“公平”“客观”不等于经验证的评价效度，不能照搬。建木枝应将AI职责收窄为生成可修改的任务草案，保留成员协商与确认。[S2]

GroupWorks页面列出免费版最多3个活跃小组、教师Pro每月$19或每年$179，币种在该处仅显示美元符号，本文不作换算。页面将若干LMS集成和成绩导出项目标为路线图，不能当作已上线能力。其教师付费模式不能证明中国学生组长愿意付费。[S3]

对本产品的启发是：分工应先获得成员认可，记录应服务协作与讨论。首期由学生组长自主启动，不依赖教师部署；将课程要求、验收结果和汇报导出贯通。这是拟验证的切入点，并非已证明独有的功能组合。

# 通用工具与现有替代方案

| 对象 | 官网确认的相关能力与费用信息 | 对建木枝的压力 |
| --- | --- | --- |
| 飞书多维表格 | 官方介绍涉及工作流、权限、历史版本及AI字段；飞书免费系列包含多维表格，高级权益需另核对。[S4][S5] | 能通过配置覆盖许多流程；应与预设模板比较，而非故意选空白表格比较 |
| Trello | 免费版每工作区最多10名协作者、10个看板；单附件10MB。标准版年付口径$5/人/月。[S6] | 小组规模已落在免费范围；基础看板很难单独收费 |
| Notion教育版 | 符合资格的个人可获单成员工作空间并邀请最多100名访客；认证学生组织可申请无限成员方案。[S7] | “面向学生、便宜”不足以区别；不能误写为所有学生团队无条件免费 |
| Slack Lists | 官方帮助说明有任务字段、子任务与版本历史，Lists适用于付费方案。[S8] | 有任务管理能力，不能简化为仅聊天软件；对学生切换成本未实测 |
| 钉钉多维表 | 官方任务督办模板的检索摘要说明项目关联、任务分配与执行监督；正文抓取受限。[S9] | 属间接替代工具；未核实具体付费权益，不编造价格或能力边界 |
| 微信群＋共享文档＋表格 | 作为用户可能正在采用的组合，需访谈确认具体用法 | 最重要的实测基线之一；用户是否愿意多开一个工具仍未知 |

竞品分析不能写成“其他工具功能复杂，所以我们更好”。飞书和Notion可以通过模板降低配置成本，Trello的小组看板已有免费供给。建木枝必须证明：面对同一份作业，它能更快形成明确分工、更少遗漏交付，并减少整理汇报材料的操作。

建议优先对照“现有群聊＋共享文档”“配置好的飞书模板”开展真实任务测试。海外工具的国内网络可达性、移动端体验和注册摩擦本次未测试，不作为贬低竞品的依据。搜索未发现某功能，也不能等同于该产品不支持。

# 合并后的产品定义与完整流程

建议名称为“建木枝”，描述为“课程小组作业交付协作工具”。首批假设用户为3—6人、周期1—3周、最终需要提交报告或PPT的小组，重点服务负责统筹整合的组长；这些范围需在访谈后调整。大创、社团和教师端暂不纳入首期。

核心价值承诺：把题目中的每项要求变成有负责人、有交付物、有确认结果的任务，最终生成可核对的分工说明。承诺应在试用后用实际数据修订，不宣传消除搭便车或保证成绩。

1. 创建项目。粘贴题目要求和总截止时间，保留原文；首次只支持文本，复杂附件解析后置。组长可先独立建组，成员通过邀请加入。

2. 生成任务草案。AI提出任务、交付形式、前置关系和建议时间；每项标明来自哪条原文。原文没有的信息标为建议或待确认，禁止补造老师要求。

3. 确认分工。组长编辑草案，成员认领或确认被分配的任务。成员技能、意愿和可用时间只作自报参考，不输出“最优公平分工”的权威结论。

4. 执行与提交。成员提交文件或链接，并说明对应哪项要求。看板显示状态、临近截止和阻塞原因；提交动作本身留下记录，减少额外打卡。

5. 确认与返工。指定审核人按事先约定的清单确认，或退回并写明原因。AI可做辅助检查，但不能直接宣布学术质量合格。

6. 汇总导出。生成成员分工、已确认成果、未完成事项及时间记录。首期导出表格和16∶9图片，用户可插入PPT；可编辑PPTX后置。

示例只用于说明：某任务是“访谈两位目标用户并提交记录”。任务卡应写清记录形式、负责人和审核人；上传一份空白模板不能自动变成已完成。若最终交付增加第三位访谈对象，应形成变更记录并重新确认，不能悄悄改写原承诺。

这一设计分别吸收了建木枝的AI起步与可视化输出、Teamup的持续跟踪与文件记录；新增“原文要求—任务—交付—确认”的对应关系，作为产品优先检验的价值。

# 关键规则与界面设计

任务建议包含：原文要求、交付说明、负责人、协作者、截止时间、前置任务、审核人、状态、提交版本、修改记录。不要用任务数量直接代表工作量，更不要用上传次数或字数计算人的贡献。

状态建议为“待确认分工→待开始→进行中→待验收→已确认”；退回后进入“需修改”，并保留返工原因。阻塞作为单独标记附着在任务上。成员可声明已提交，只有审核动作可以确认完成；若需要自审，须显式记录，不能隐藏为他人审核。

邀请链接应可撤销并限定项目；身份确认和权限控制要真实实现。演示中的角色切换按钮不等于多人权限系统。成员只能修改有权限的内容，组长更改负责人、截止时间和验收标准时保留记录，并让受影响者重新确认。

AI生成内容默认是草稿。保留原文片段与任务的对应，允许用户删除、合并和重排。AI失败时仍可手动创建任务；不得将不存在的引用、推测的截止时间直接写成事实。记录AI建议如何被修改，供ITP第4题如实说明人机分工。

文件版本以“提交人＋时间＋说明＋版本号”留存，不做Word或PPT的自动合并。外部链接只保存引用，不能声称已保存链接背后文件的历史内容；重要定稿应上传副本或由成员自行归档。

导出的协作记录区分三类信息：系统记录的提交与审核、成员补充的线下工作、成员对记录的确认或异议。计划任务与实际完成任务分列；未完成部分不能通过漂亮图表伪装完成，也不自动转换为互评成绩。

四个关键界面即可覆盖初版：题目与拆解确认页、项目看板、任务提交与验收页、汇报导出页。组员默认进入“我的任务”，组长默认看到“待验收和待解决事项”；不要求每个人先理解复杂项目管理结构。

产品要与微信群共存。首期只生成可以手动复制到群里的待办摘要和任务链接，不承诺自动读取群聊或自动发微信。这样可以先验证工具价值，也避免把接入问题拖入核心开发。

# 首期范围与实现可行性

| 层级 | 建议范围 | 可验证的完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 核心流程 | 创建项目、任务、成员加入、提交、确认或退回、记录导出 | 两个真实账号完成一次分工到验收；刷新后数据仍在；权限有效 |
| P0 产品特色 | 原文要求关联；AI拆解草稿与人工确认 | 草稿不会自动覆盖已确认任务；来源可查看；失败可手填 |
| P1 试用后增加 | 轻量文件历史、阻塞提示、待办摘要、分工图片 | 能追溯当前交付版本，导出不把计划混作成果 |
| 暂缓 | 自动贡献评分、文档合并、复杂排程、全量PPT生成、教师后台、双端开发 | 核心价值和使用意愿验证后再决定是否值得投入 |

建议先做手机可用的网页，以团队最熟悉的技术为准。Teamup提出的Vue路线可作为候选；本次没有测试其Supabase与Vercel组合在校园网络下的访问和上传效果，不应直接视为已确定部署方案。应先用校园网和手机网络完成登录、读写、上传的最小验证，再确定后端与托管服务。

前端看板通常不是最难部分；真正需要验证的是多人身份、权限、文件保存、重复提交和状态一致性。AI密钥应留在服务端。文件应限定类型和大小，链接访问应受权限约束。必要的隐私说明和项目删除能力应与试用同时具备。

题目允许模拟数据和人工后台，可先用人工整理AI结果验证流程，但界面和答卷必须标清。若只用本机数据模拟两个成员，不能声称已经支持真实多人协作。商业试用时尤其需要明确交付范围与数据保存期限。

建议按“先闭环、再AI、后视觉导出”组织实现。如果时间不足，首先保住真实提交与确认流程，AI可暂由人工辅助；不为展示复杂度而增加未经验证的能力。

成本判断应记录每组产生的模型调用、存储与流量、人工支持耗时。当前无真实用量，不能承诺低成本盈利。若多数时间消耗在人工建组或整理任务，应将收入认定为包含服务的收入。

# 需求验证与真实销售计划

第一轮建议访谈5—8名近期担任组长的学生，并补充普通成员。只问最近一次具体作业：谁分工、怎样催进度、哪次交付有问题、整合花多久、用了哪些工具。避免先展示方案再问“你会不会用”，以免把礼貌认可当作需求。

第二轮找2—3个正在做作业的小组测试。用同样的题目比较建木枝与他们现有方式；若加入飞书模板，应使用已配置的公平基线。记录完成建组的时间、成员首次提交成功率、找最终稿的时间、漏掉的题目要求和新增维护负担。小样本只能提供方向，不能推出普遍效果。

内部验收阈值可暂定：多数新用户无需口头指导完成一次提交；组长能在1分钟内找到未确认成果；至少两组愿意继续使用到本次作业结束。这些是建议目标，不是已达到的数据。若用户回到微信群且不再更新，应追问工具增加了什么负担。

第5题要求真实尝试出售。建议首轮测试单项目收费：例如9.9元一组，包含明确期限内的项目空间与分工记录导出。此价格仅是实验报价，非市场结论；邀请成员加入不另按人收费，以免阻碍协作。原型不能稳定交付前，不应把未实现功能作为购买承诺。

至少记录客户所处任务、演示了什么、具体报价、接受或拒绝原因、是否付款、是否实际使用、是否退款。熟人支持、免费试用、口头意愿、付款和持续使用分别统计。若额外提供人工梳理服务，单独说明工作量，不能把服务需求全部解释为软件需求。

建议三人分工：一人负责需求与销售记录，一人负责核心流程与权限，一人负责界面、导出和测试；互相审核关键判断。安排两轮迭代：第一轮完成可用流程，第二轮依据真实试用改动，最后整理证据。实际排期需结合三人的经验和报名截止时间，并为第6题走访留出时间。

提交材料对应关系：第4题呈现真实困难、关键设计、可操作流程、AI使用与纠错记录；第5题呈现真实报价与反馈。本文为内部设计与调研材料，不是已经完成的报名答卷，也不应把计划写成已发生的经历。

推进条件是找到真实小组并证明流程减负。若只需要分工图片，可收缩为“题目到分工表”的轻工具；若配置好的飞书模板已足够，应优先考虑模板与服务，而非继续扩大独立平台。

# 来源与核验范围

检索日期为2026年9月23日。以下均为官方页面或开发者本人发布的资料；S9仅取得官方检索摘要。公开页面内容不代表已完成实测，也不代表未来持续不变。本文没有引用市场份额、用户规模、效果百分比或竞品商业成功作为结论。

[S1] Teamcast官网。核实为招聘与候选人评估定位；不能证明所有同名产品均属招聘。

https://www.teamcast.ai/

[S2] TeamFlow AI开发者在TRAE社区的参赛介绍，发布于2026年7月14日。开发者自述，Demo与大模型接入状态需区分；未运行附件。

https://forum.trae.cn/t/topic/147784

[S3] GroupWorks官方导览及页面内价格区。核实学生与教师流程、免费与付费层级，以及路线图标注；未注册试用。

https://groupworks.app/demo

[S4] 飞书多维表格官方功能介绍，发布于2024年9月5日。用于核实工作流、权限和AI等既有能力，不据此推断当前各套餐配额。

https://www.feishu.cn/content/wechat_post_35

[S5] 飞书官网版本概览。确认免费系列包含多维表格；高级功能是否纳入免费套餐另行核对。

https://www.feishu.cn/content

[S6] Trello官方价格页。核实免费协作者、看板和附件限制及标准版价格口径；未购买。

https://trello.com/pricing

[S7] Notion官方教育版帮助。核实资格、单成员空间、访客与学生组织方案，避免混淆成员与访客。

https://www.notion.com/zh-cn/help/notion-for-education

[S8] Slack官方Lists帮助。核实子任务、版本历史与付费方案适用范围。

https://slack.com/help/articles/27452748828179-Use-lists-in-Slack

[S9] 钉钉官方工作任务督办模板。搜索摘要可核实任务关联与督办定位，页面正文未成功提取，费用及完整能力未核实。

https://page.dingtalk.com/wow/dingtalk/default/dingtalk/KdThHVADeizvD9D?dd_mini_app_id=5000000004997171

本地依据：建木枝.docx；Teamup(1).docx；ITP2025级本科生报名表.docx的组队题。附件内的提交要求在本文中只作为题目约束分析，未执行提交或联系行为。